**Verklagslýsing**

**Scrum**

Hópurinn kom sér saman og ákvað að nota aðferðafræðina Scrum. Ástæðan fyrir því er sú að allir hópmeðlimir hafa notað það að einhverju tagi í gegnum námsferla sína og var komist að þeirri niðurstöðu að það myndi virka fyrir þetta verkefni.

Stefnt er á að hver sprettur muni taka tvær vikur fyrir utan fyrsta sprettinn (þrjár vikur) og sprettina sem verða teknir á meðan próftímabilinu stendur (einn sprettur á viku). Áætlað er að þrír fundir munu vera haldnir í hverri einustu viku. Tveir af þeim fundum eru settir sem fjarfundir á þriðjdögum kl 15:00-16:00 (fyrri fundurinn kl 15:00 og seinni fundurinn 15:30). Hinn fundurinn er settur á föstudaginn og mun vera á tímunum milli 8:30 – 12:00. Fundarnir á þriðjudaginn verða skiptir þannig að fyrri fundurinn er talað við fyrirtækið og seinni fundurinn verður talað við leiðbeinanda.

**Vinnutímar**

Eins og kom fram í seinasta kafla þá eru þrír fundir í hverri viku (tveir á þriðjudag og einn á föstudaginn).

Á Föstudögum munu allir hópmeðlimirnir koma sér saman. Fundurinn á föstudaginn mun bæði fara í það að meta stöðuna og vinna í verkefninu. Þriðjudagsfundirnir munu aðalega fara í það að tala við fyrirtækið (fyrri fundurinn) og við leiðbeinanda (seinni fundurinn). Fyrir utan þessa fundi munu hópmeðlimir vinna í verkefninu í sitthvoru lagi.